# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от   27  июня    2013 года  № 75

О ходе подготовки объектов жилого фонда

и социальной  сферы  к  осеннее – зимнему

периоду 2013 – 2014 годов

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области,  о ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к осеннее – зимнему периоду 2013 – 2014 г. г. (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, создание запасов  топлива), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области, о ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к осеннее – зимнему периоду 2013 – 2014 г. г. (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, создание запасов  топлива) принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать Администрации города Гагарин Смоленской области совместно с ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»:

2.1. решить вопрос о строительстве ЦТП по улице Молодежной до начала отопительного сезона;

2.2. разработать мероприятия по переключению объектов, расположенных на улице Молодежной к сети районной котельной;

2.3. информировать население о ходе летних  ремонтных работ по районной котельной и начале подачи горячего водоснабжения.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области                               Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 27 июня 2013 года № 75

ИНФОРМАЦИЯ  к вопросу

«О ходе подготовки объектов жилого фонда и социальной сферы к осеннее – зимнему периоду 2013 – 2014 г. г.»

Подготовка к работе в зимний период  2013/2014  г проводится в соответствии с планом мероприятий, утвержденных Постановлением Главы администрации от 25.04.2013 г. Этим же постановлением создан штаб по подготовке к зиме, на котором заслушиваются вопросы проведения предзимних работ, также  еженедельно на совещаниях с руководителями предприятий ЖКХ,  проводится постоянно мониторинг с предоставлением ежемесячной статистической отчетности 1-ЖКХ (зима).

В соответствии с данным планом запланированы:

- опрессовка и подготовка 56,4км тепловых сетей;

- подготовка 19 котельных;

- подготовка 17 ЦТП;

- промывка и подготовка к зиме 70,8 км водопроводных и 62,6 км канализационных сетей;

- ремонт и замена 7,9 км ветхих тепловых сетей:

- ремонт и замена 3 км ветхих водопроводных сетей ;

- опрессовка и ревизия отопительных систем 356 жилых многоквартирных домов.

В настоящее время предзимние работы начаты и идут полным ходом.  Опрессовка магистральных тепловых сетей выполнена на 63,9%.   Подготовлено 30,111 км тепловых сетей, 2 котельных (БМК по ул.Заводская) и ООО «Факел» . Районная котельная остановлена на ремонт по графику на 2 недели.  Заменено 524 м ветхих тепловых сетей по ул. Мелиоративная, 16 от ЦТП-7.

По состоянию на 20.06.2013 года управляющими компаниями и обслуживающими  организациями на 100% установлены рассечки  на   тепловых вводах жилых домов, выполнена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления на 76 домах, проведена ревизия и ремонт индивидуальных (домовых) тепловых пунктов; отревизировано 1500 единиц запорной арматуры, выполняется плановый текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления.

Подготовлено к зиме  21,24 км водоводов или 30%, 22,54 км канализационных сетей или 35%. При плане ремонта 2000 м,  заменено 300м ветхих водоводов.

По текущему ремонту за  средства местного бюджета  отремонтирована кровля   пр. СХТ д. № 4, будут отремонтирована система отопления в подвале дома № 54 ул. Красноармейская и сети холодного водоснабжения д.д. № 1,2 по проезду МСО.

Подготовлено улично-дорожной сети 13,718 тыс. кв. м, что составляет 57,4% от плана на 2013 г.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» будет заменено инженерных сетей на сумму 0,6 млн. руб., утеплено3509 кв. м фасадов на сумму 1,1 млн. руб., отремонтировано 2057 кв.м кровель на сумму 3,5 млн.руб., установлено коллективных узлов учета на сумму 0,2 млн.руб.

Начальник   отдела  по    жилищно –  коммунальному

комплексу Администрации города Гагарин                                 Н. Н. Абрамова