СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от   13 июля  2012  года № 110

О ходе ремонтных дорожных работ в

муниципальном   образовании  город

Гагарин Смоленской области

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области

о  ходе ремонтных дорожных работ в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 8 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области

о  ходе ремонтных дорожных работ в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает  в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области	          Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 13 июля 2012 года № 110

ИНФОРМАЦИЯ

к вопросу «О ходе ремонтных дорожных работ

в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области»

На проведение капитального и ямочного ремонта, а также устранение дефектов дорожного покрытия из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области были выделены бюджетные средства в следующем размере:

- 1 198 436,25 рублей ремонт дорог, из них:

43 399,25 рублей – ремонт искусственных дорожных неровностей по ул. Гагарина напротив дома № 46 (Сберегательный банк) и дома № 72 (магазин «Книги»);

50 196,00 рублей – заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии дорог дорожным бутом по ул. Строителей, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Красноармейской;

32 566,00 рублей – ремонт тротуара  напротив дома №12 по ул. Ленина;

1 072 275,00 рублей – ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с применением установки Madpatcer на автомобиле КАМАЗ-65115 по улицам Ленина, Советская, 50 лет ВЛКСМ;

- 500 000,00 рублей – разработка проектной документации на ремонт дорог, из них:

250 000,00 рублей – разработка проектной документации на ремонт участка ул. Строителей;

250 000,00 рублей – разработка проектной документации на ремонт участка путепровода над ж/д магистралью;

- 19 901,39 рублей – сметные работы;

- 39 286,48 рублей – технадзор за выполнением работ по ремонту дорог;

- 273 290,00 рублей – приобретение материалов для ремонта дорог;

- 38 715,00 рублей – увеличение стоимости ОС (искусственные неровности).

Администрацией области выделены из дорожного фонда целевые средства в объеме

14,7 млн. руб. на ремонт ул. Строителей и

5,2 млн. руб. на ремонт внутридворовых территорий

Из бюджета города на эти объекты выделены долевые средства софинансирования в объеме 771,9тыс. руб. и 274,4тыс. руб. соответственно.

Привлеченные средства на ремонт дорог:

- 6 380 000,00 рублей – ООО «Гагарин – Останкино»;

- 3 700 000,00 рублей - ЗАО «Эггер древпродукт»;

- 1000 000,00 рублей – ЗАО «Гагаринский молочноконсервный комбинат»;

- 1 000 00, 00 рублей – ЗАО «КЛАССЕН – РУС».

Администрацией города к 13 июля выполнены следующие работы:

1.Ямочный ремонт методом заливки эмульсией и засыпкой гравием фракцией 3\15на сумму 1 172, 00 тыс. рублей

- ул.Ленина

- ул.Советская

-ул.50 лет ВЛКСМ

-ул.Гагарина

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия сплошным асфальтобетонным покрытием (картами) S=11 216 м2

- ул.Советская

- ул.Ленина

3. Ремонт проезжей части дороги по ул.Смоленская методом отсыпки асфальтобетонным срезом с последующим грейдерованием протяженностью 950 м.п.

4. Ремонт проезжей части дороги по ул.Советских Космонавтов и ул.Космонавта Комарова методом отсыпки песко-гравийной смесью с последующим грейдерованием протяженностью 170 м.п.

5.Восстановлен железнодорожный переезд по ул.50 лет ВЛКСМ.

6.Ведутся работы по восстановлению проезжей части дороги по ул. Цыпкина,  пер. Цыпкина, ул.Кутузова методом отсыпки песко-гравийной смесью с последующим грейдерованием протяженностью 705 м.п.и вывозом грунта с обочины.(28.06.2012 г.)

7. Ведутся работы по обследованию проезжей части дороги по ул. Бахтина, ул. Стройотрядовская, ул.П.Алексеева, ул. Матросова, пер. Пионерский, ул. Строителей (от ул.50 лет ВЛКСМ до ул. П.Алексеева) для проведения ямочного ремонта.

8.Обьявлены аукционы

- по ремонту участка ул. Строителей от дома 42 до дома 78

- ремонт придомовых территорий по адресам: ул.П.Алексеева д.д.6-12;

Ул. Стройотрядовская д.8; Ул. Пролетарская д.42,44, ул. Красноармейская д.52,54; Ул. Строителей д.74, пер. Пионерский д.12,14,16; Ул. Ленинградская наб. д.18а, б, в, д.11/1,11/2)

Дата проведения аукциона 23.07.2012 года.

9. Выполнен ремонт придомовых территорий по адресам: ул. Матросова д.15, ул. Студенческая  д.7-а;

10.В июле  проведены работы по отсыпке проезжей части дороги методом отсыпки асфальтным срезом по ул.Л.Толстого, проезд Крупской;

11.Разрабатывается дефектный акт по ремонту пешеходной дорожки по ул. Ленина( от ул.Свердлова до ул.Красноармейская четная сторона)

12.В июле будут проведены работы по ямочному ремонту ул.50 лет ВЛКСМ, ул. Красноармейская, пер.Студенческий, Объездная дорога до а\д на Карманово.

13. Разрабатывается дефектный акт и смета на ремонт моста через р. Гжать по ул.50 лет ВЛКСМ.

14. В июле будут установлены искусственные неровности по ул. Советская (перекрёсток с ул. Пролетарская), ул. Ленина (перекрёсток с ул. Лениградская  наб.)

Исп. Рабочий Е.И.