## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

## ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от 24  сентября  2009 года № 84

Об    отопительном   сезоне  в   муниципальном

образовании     город     Гагарин     Смоленской

области в осеннее–зимний период 2009–2010г.г..

Заслушав информацию Администрации города Гагарин Смоленской области об отопительном сезоне в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области в осеннее – зимний период 2009 – 2010 г. г., в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 7 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин Смоленской области об отопительном сезоне в муниципальном образовании город Гагарин Смоленской области в осеннее – зимний период 2009 – 2010 г. г. принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать Администрации города Гагарин до 10 октября 2009 года проконтролировать управляющие организации города по вопросу готовности к отопительному сезону 2009 – 2010 г. г. .

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области                                      Т. К. Белова

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 24 сентября 2009 года №  84

Информация

об отопительном сезоне в муниципальном образовании

город Гагарин Смоленской области

в осеннее – зимний период 2009 – 2010 г. г..

Подготовка к зиме 2009/2010 г.г. проводилось в соответствии с планом мероприятий, утвержденных Постановлением Главы Администрации города Гагарин от 04.05.2009г № 81. Этим же Постановлением создан штаб по подготовке к зиме, который возглавил данную работу.

За это время регулярно проводились заседания штабов, на которых заслушивались управляющие организации и руководители предприятий, в ведении которых находятся котельные.

По состоянию на 15.09.2009 года управляющими компаниями и обслуживающими  организациями выполнены следующие работы:

- промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления – 100%;

- ревизия и ремонт тепловых пунктов – 100%,;

- отревизировано 2500 единиц запорной арматуры, выполнен ремонт внутридомовых инженерных сетей отопления;

- отремонтировано 4652 кв.м мягких кровель (95%) от запланированных объемов;

- отремонтировано 10241 погонных метров межпанельных швов;

- выполнено утепление наружного контура жилых домов на 90%.

По состоянию на 15.09.2009 года подготовлено 87% тепловых сетей. Из 19 котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилых домов 16 - на  100% готовы к работе в зимних условиях. Из 17 ЦТП готовы 15.

На котельных БМК- 1,  БМК-2 ведутся пуско-наладочные работы.

Не решен вопрос с запуском котельной по ул. Комсомольская д. 9, а также теплоснабжения жилого дома пожарной части.

Ведутся работы по прокладке новых тепловых сетей и ввода в эксплуатацию БМК в пос. Лесной, прокладке сетей ГВС к корпусам № 2,3 общежитий Студгородка.

В четырех многоквартирных домах, включенных в программу по ФЗ-185, запланирована замена внутридомовых сетей теплоснабжения в подвалах.    Работы только начаты, и окончание их  реально будет закончено не ранее середины октября т.г.

На начало отопительного сезона задолженность населения за услуги теплоснабжения перед ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» составляет 11846 тыс.рублей.

Задолженность ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» за тепловую энергию перед ООО «Факел» составляет 10093 тыс. рублей.

Задолженность ООО «Факел» за газ перед ООО «Смоленскоблгаз» составляет 10093 тыс. рублей.