Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 27 марта 2013 года № 32

Реализация Программы в 2012 году

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Источники финансирования, тыс. рублей |  | в том числе по срокам, руб.: | Исполнители мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 Год План (тыс. руб.) | 2012 Год Выполнение (тыс. рублей) |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение, установка и замена дорожных знаков, в т.ч. с использованием светоотражающих покрытий ,улично-дорожной сети, дорожная разметка | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 293 | 266 | Администрация города Гагарин Смоленской области, СМЭУ ГИБДД | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств |
| 2 | Установка 3 светофорных постов | Средства областного бюджета |  |  |  | -------- | СМЭУ ГИБДД | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств |
| 3 | Изготовление и размещение баннеров с тематикой по безопасности дорожного движения |  |  |  | 7 | --------- | Администрация города Гагарин Смоленской области | Превентивные меры по профилактике нарушений ПДД , пропаганде мероприятий БДД |
| 4 | Проведение комплекса мероприятий по обучению учащихся ПДД в ходе учебного процесса, практических занятий на территории детского автогородка (городской парк) | Средства бюджета МО «Гагаринский район» |  |  |  |  | ОГИБДД ОВД | Превентивные меры по профилактике нарушений ПДД , пропаганде мероприятий БДД |
| 5 | Ремонт а/бетонного покрытия проезжей части улиц и внутридомовых территорий города | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, средства областного бюджета и внебюджетные источники финансирования |  |  | 2 200 | 42 220 | Администрация города Гагарин Смоленской области | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог с учетом требований безопасного автомобильного движения |
| 6 | Ремонт тротуаров и бордюров | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 800 | 222 228 | Администрация города Гагарин Смоленской области | Сохранение жизни и здоровья граждан |
| 7 | Поверка весов «Пост весового контроля» | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 10 | 10 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Контроль над соблюдением сохранности автодорог в период весенней распутицы |
| 8 | Устройство и ремонт усовершенствованных искусственных неровностей по снижению скорости | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 200 | 275 | Администрация города Гагарин Смоленской области | Снижение количества ДТП, вызванных превышением скоростей движения на улицах и дорогах |
| 9 | Ремонт и содержание ливневой канализации улично-дорожной сети | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 200 | 88 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Улучшение дорожной инфраструктуры с учетом требований БДД |
| 10 | Механизированное подметание, мойка проезжей и прилотковой части улиц, подметание тротуаров с уборкой мусора | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 1 289 | 426 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств |
| 11 | Грейдерование проезжей части и обочин, а также улиц с неусовершенствованным дорожным покрытием | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 680 | 794 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Обеспечение условий для улучшения транспортно-эксплуатационных показателей дорог с учетом требований безопасного автомобильного движения |
| 12 | Текущее содержание и ремонт уличных колодцев инженерных коммуникаций |  |  |  | 1 127 | ----------- | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с эксплуатационными организациями | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств |
| 13 | Ручная уборка мостов и остановок, заездных карманов | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 1 531 | 1 531 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств |
| 14 | Сгребание снега с проезжей части дорог и обочин | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 725 | 1 323 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог с учетом требований безопасного автомобильного движения |
| 15 | Погрузка снега | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 392 | 174 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог с учетом требований безопасного автомобильного движения |
| 16 | Вывоз снега | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 714 | 290 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорог с учетом требований безопасного автомобильного движения |
| 17 | Сезонная очистка ливневой канализации и трубопереездов улично-дорожной сети | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 200 | 200 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с МУП «Коммунальщик» | Улучшение дорожной инфраструктуры с учетом требований БДД |
| 18 | Ручная уборка общественных мест и территорий между проезжей частью улиц и тротуарами | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 910 | 4 206 | Администрация города Гагарин совместно с МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства» | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств и пешеходов |
| 19 | Окашивание травы зеленой зоны между тротуарами и проезжей частью | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 300 | 966 | Администрация города Гагарин совместно с МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства» | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств и пешеходов |
| 20 | Формирование крон деревьев вдоль дорог и на перекрестках, мешающих обзору при движении транспортных средств и пешеходов | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 579 | 830 | Администрация города Гагарин совместно с МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства» | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств и пешеходов |
| 21 | Санитарная порубка деревьев вдоль дорог и тротуаров,в местах массового движения людей | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 500 | 385 | Администрация города Гагарин совместно с МУП «Гагаринский участок озеленения и благоустройства» | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств и пешеходов |
| 22 | Развитие сетей уличного освещения вдоль автодорог, тротуаров и перекрестков | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 150 | 3 058 | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с ОАО «МРСК-центра» | Улучшение дорожной инфраструктуры с учетом требований БДД |
| 23 | Содержание мостов | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | 120 | 99 | Администрация города Гагарин Смоленской области | Обеспечение безопасного, комфортабельного движения транспортных средств и пешеходов |
| 24 | Паспортизация 3-х мостов через реку Гжать | средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области |  |  | - | - | Администрация города Гагарин Смоленской области | Улучшение дорожной инфраструктуры с учетом требований БДД |
| 25 | Ежегодное внесение изменений в проект организации дорожного движения в городе | Денежные средства не требуются |  |  | Ежегодное внесение изменений в проект организации дорожного движения в городе | Денежные средства не требуются | Администрация города Гагарин Смоленской области совместно с ОГИБДД ОВД | Улучшение дорожной инфраструктуры с учетом требований БДД |
| 26 | Паспортизация улично-дорожной сети |  |  |  | Паспортизация улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | ВСЕГО: бюджет МО город Гагарин Смоленской области, бюджет области и внебюджетные источники финансирования |  |  |  | ВСЕГО: средства бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области: 13000 | Всего: средства бюджета Гагаринского городского поселения, бюджета МО «Гагаринский район», областные и привлеченные средства 57000 |  |  |

Начальник отдела по благоустройству и дорожной

деятельности Администрации города Гагарин                                                                Е. И. Рабочий