СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ГАГАРИН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от   28 марта   2014 года  № 37

О       работе     жилищно – коммунального

комплекса    муниципального  образования

город   Гагарин   Смоленской    области   в

зимний      период     2013 – 2014 г. г.  и   о

мероприятиях  по подготовке  к   работе  в

зимний  период 2014 – 2015 г. г.

Заслушав информацию Администрации города Гагарин, о работе жилищно–коммунального комплекса муниципального образования город Гагарин Смоленской области в зимний период 2013 – 2014 г. г. и о мероприятиях по подготовке к работе в  зимний период 2014 – 2015 г. г., в соответствии с п. 4 ч. 1  ст. 8 Устава Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию Администрации города Гагарин о работе жилищно – коммунального комплекса муниципального образования город Гагарин Смоленской области в зимний период 2013 – 2014 г. г. и о мероприятиях  по подготовке к работе в зимний период 2014 – 2015 г. г. принять к сведению (приложение).

2. Рекомендовать ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»:

2.1. представить в Администрацию города Гагарин Смоленской области расчеты по потерям тепловой энергии при отоплении жилых домов по улице Пушной в срок до 18.04.2014 года;

2.2. совместно с Администрацией, Советом депутатов города Гагарин Смоленской области провести собрания с жителями – собственниками жилых помещений ул. Пушной по вопросу перехода их на индивидуальное газовое отопление.

3. Рекомендовать ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», МУП «Горводоканал»	 восстановить  дорожное  покрытие  и нарушенное благоустройство в результате проведения ремонтных работ в 2011 - 2013 г. г. в срок до 01.06.2014 года.

4. Рекомендовать Администрации города Гагарин Смоленской области:

4.1. рассмотреть вопрос о возможности выделения денежных средств на приобретение материалов по ремонту  водопроводной сети от улицы Строителей до ЦТП – 1, и ЦТП – 9 для подготовки водопроводной сети города к зиме;

4.2. рассмотреть возможность финансирования работ по ремонту бесхозяйных тепловых сетей микрорайона «Студгородок» в летний период 2014 года;

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Гагарин Смоленской области по социальным вопросам Совета депутатов города Гагарин Смоленской области (председатель – Кострова Т. А.).

6. Настоящее решение вступает  в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области	           Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин  Смоленской области

от 28 марта 2014 года № 37

Информация к вопросу «О работе жилищно-коммунального хозяйства

Муниципального образования Гагарин Смоленской области

в зимний период 2013-2014г.г.»

Работа жилищно-коммунального комплекса в зимний период 2013-2014гг. прошла в устойчивом режиме, без крупных аварий и повреждений на инженерных сетях, было обеспечено бесперебойное обеспечение населения жилых домов и других потребителей коммунальными ресурсами. Это было достигнуто благодаря большому объему выполненных ремонтно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка к работе в зимний период  2013/2014  г проводилась в соответствии с планом мероприятий, утвержденных Постановлением Главы Администрации от 25.04.2013 г. Этим же постановлением  был создан штаб по подготовке к зиме, на котором заслушивались вопросы проведения предзимних работ, также  еженедельно на совещаниях с руководителями предприятий ЖКХ,  проводился постоянно мониторинг с предоставлением ежемесячной статистической отчетности 1-ЖКХ (зима).

по текущему ремонту жилищного фонда было выполнено:

- отремонтировано шиферных кровель – 610 м2

- отремонтировано мягких кровель – 3525 м2

- отремонтировано систем отопления –400 п.м

- отремонтировано канализационных сетей – 325 п.м

- отремонтировано запорной арматуры – 2400 ед.

- отремонтировано вентиляционных каналов – 48 шт.

- замена подъездных дверей – 18 шт.

- отремонтировано крылец – 48 шт.

В ходе подготовки к работе в зимний период  выполнено:

-опрессовано  и подготовлено 56,4 км тепловых сетей;

- подготовлено 20 котельных;

-подготовлено 17 ЦТП;

-подготовлены  все  отопительные системы многоквартирных жилых домов

Своевременно проведены работы на бесхозяйных тепловых сетях:

-  выполнены работы по замене 524 м ветхих тепловых сетей по ул. Мелиоративная;

- подготовлено к зиме 69,7 км водопроводных и 64,4 км канализационных сетей;

-отремонтировано и заменено 2 км ветхих водопроводных сетей;

За счет средств местного бюджета заменена теплотрасса к домам ул. Мелиоративная д. 16, 22  на сумму 200 000 руб.;

Построен  центральный тепловой пункт (ЦТП) для   переключения  жилых домов 2,4,6,8,10  по ул. Молодежной,  на теплоснабжение от районной котельной ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».  К данному ЦТП подведены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

На подготовку к зиме выделены средства из бюджета города на капитальный ремонт:

-систем отопления в жилых домах по ул. Красноармейская, 54 -  900 000 руб.

-ремонт крыши  ул. 26 Бакинских комиссаров д. 3 в сумме -  900 000 руб.

-сетей водоснабжения  в жилых домах по пр. МСО ,1 и 2 -  500000 руб.

-ремонт крыши в жилом  доме по пр. СХТ,4- 400 000 руб.

-утепление торцевых стен в жилом доме № 165а по ул. Строителей -  900 000 руб.

- ремонт крыши ул. Гжатская д. 88 - 400 000 руб.

- отремонтирована кровля на здании котельной по ул. Комсомольская д. 9 – 100 000 руб.

На мероприятия по подготовке к зиме управляющим компаниям выделены денежные средства из местного бюджета: 450875  руб.

Заменены оконные блоки в муниципальном жилищном фонде на сумму  233978  рублей.

В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»  заменено инженерных сетей на сумму 600 000 руб., утеплено3509 кв. м фасадов на сумму 1 100 000  руб., отремонтировано 2057 кв. м кровель на сумму 3 500 000 руб., установлено коллективных узлов учета на сумму 200 000 руб.

О ходе подготовки к работе в осеннее-зимний период 2014/15гг.

В настоящее время Администрацией города готовится проект постановления  «О подготовке муниципального жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Гагарин к работе в осеннее-зимний период 2014/2015г., в котором будет утвержден план первоочередных организационно-технических мероприятий по подготовке общегородского хозяйства к отопительному сезону 2014/2015гг. и создан штаб для координации данной работы. Заседания штаба планируется проводить раз в две недели.

Большинство предприятий жилищно-коммунального комплекса разработали и представили в Администрацию города свои планы оргтехмероприятий по подготовке к зиме.

Ряд проблемных вопросов по замене тепловых и водопроводных сетей, выявленный в ходе проведения производственных совещаний с руководителями жилищно-коммунальных организаций, будет вынесен на обсуждение на областном штабе, который состоится в апреле - мае 2014 г.

На сегодня уже обозначены проблемные вопросы :

1.погашение задолженности за потребленные энергетические ресурсы, газ, воду, электроэнергию населением и коммунальными организациями.(ООО «Факел» и ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и др.)

2.выполнение работ по замене бесхозяйных тепловых сетей по ул. Гагарина,10 (в м-не «Студгородок»). Предлагается рассмотреть   возможность использования для ремонта материалов, закупленных ранее для ремонта тепловых сетей в м-не «Лесной».

3.соблюдение теплоснабжающими организациями графика остановки котельных в летний период  и обеспечение услугой горячего водоснабжения населения города.Предлагается рассмотреть и  утвердить график остановки котельных и ЦТП Вяземского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» с прекращением подачи горячего водоснабжения на 2014 год.

4.Поготовка  к работе резервного источника теплоснабжения МУП «ПЖРТ» для обеспечения горячего водоснабжения городской бани в период остановки котельных города.

4.подготовка к зиме объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Предлагается заслушать МУП «Горводоканал»

Заместитель Главы Администрации

города Гагарин Смоленской области                                                  Ю. В. Крутова