# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ГАГАРИН  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## Р Е Ш Е Н И Е

от  31  января  2014 года № 06

Об   итогах  реализации    муниципальной

адресной     программы   по   переселению

граждан из аварийного жилищного фонда

Гагаринского       городского      поселения

Гагаринского района Смоленской области

в 2013 году и задачах на 2014 год

Заслушав информацию  Администрации города Гагарин Смоленской области об итогах реализации  муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в 2013 году и задачах на 2014 год, Совет депутатов города Гагарин Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах реализации  муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в 2013 году и задачах на 2014 год принять к сведению (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава муниципального образования

город Гагарин Смоленской области                                        Г. М. Деев

Приложение к решению

Совета депутатов

города Гагарин Смоленской области

от 31 января 2014 года № 06

ИНФОРМАЦИЯ К ВОПРОСУ «Об итогах реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в 2013 году и задачах на 2014 год»

Муниципальные адресные программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области принимаются в целях реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ.

По муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2011-2012 года было переселено 7 многоквартирных жилых домов – улица Новая дом №6; улица Новая дом №10; улица Новая дом №12; улица Советская дом №63; улица Советская дом №69; улица Ленина дом №45; улица Ленина дом №67, общая площадь переселяемых жилых помещений в указанных домах, подлежащих сносу равна 1129,9 кв.м.

Общий объем финансирования по муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2011-2012 года составляет 50 427 300 рублей, из них:

- Средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 20 533 616 рублей;

- Средства бюджета Смоленской области - 3 433 229 рублей;

- Средства бюджета Гагаринского городского поселения – 26 460 455 рублей (Из них: участие в программе - 3 433 230 рублей; дополнительное  финансирование на оплату разницы в площадях - 13 361 992,5 рублей; дополнительное  финансирование на оплату разницы стоимости 1 кв.м. - 9 665 232,5 рублей).

Общее число переселенных граждан из 7 многоквартирных домов составляет 88 граждан из 31 жилого помещения (из которых 23 жилых помещений муниципальной собственности и 8 жилых помещения частной собственности).

Общая площадь жилых помещений приобретенных по муниципальным контрактам  у ООО «Метрум» по адресу: г. Гагарин, ул. Солнцева, д.22, составляет 1681,91 кв.м.

Все граждане были переселены в один многоквартирный дом, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Солнцева, дом 22, застройщик данного дома ООО «Метрум».

По данной муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2011-2012 года было вынесено 2 судебных решения, которые приняты в пользу Администрации города Гагарин Смоленской области о переселении граждан из аварийного жилья и регистрации по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Солнцева, д.22.

Заключен договор о безвозмездном сносе аварийных домов с ООО «Метрум» - 7 аварийных многоквартирных домов в IV квартале 2013 года.

Снесены 3 дома (ул. Новая, д.6, ул. Новая, д.10, ул. Новая, д.12). В I квартале 2014 года, по заверению подрядчика, будут снесены еще  4 дома (улица Советская дом №63; улица Советская дом №69; улица Ленина дом №45; улица Ленина дом №67).

Со всеми переселенными гражданами заключены договора социального найма жилого помещения (23) или договора мены жилого помещения (8), в зависимости от права собственности на аварийное жилое помещение.

По муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2012-2013 года было переселено 5 многоквартирных жилых домов – улица Ленина дом №33; улица Ленина дом №43; улица Ленина дом №47; улица Комсомольская дом №6; улица Строителей дом №1б.  Общая площадь переселяемых жилых помещений в указанных домах, подлежащих сносу равна 616,8 квадратных метров

Общий объем финансирования по муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2011-2012 года составляет 28 067 780 рублей, из них:

- Средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 12 318 427 рублей;

- Средства бюджета Смоленской области – 2 059 647 рублей;

- Средства бюджета Гагаринского городского поселения – 13 687 706 рублей (Из них: участие в программе – 2 059 646 рублей; дополнительное  финансирование на оплату разницы в площадях – 11 630 060 рублей).

Средства освоены в полном объеме.

Общее число переселенных граждан из 5 многоквартирных домов составляет 50 граждан из 21 жилого помещения (из которых 15 жилых помещений муниципальной собственности и 6 жилых помещения частной собственности).

Общая площадь жилых помещений, приобретенных по муниципальным контрактам  у ООО «СитиСервис» по адресу: г. Гагарин, ул. Новая, д.14, составляет 1053,2 квадратных метра.

Все граждане были переселены в один многоквартирный дом, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Новая, дом 14. Застройщик данного дома ООО «СитиСервис».

Одно дело находится на рассмотрении в Гагаринском районном суде.	С  гражданами заключены договора социального найма жилого помещения или договора мены жилого помещения, в зависимости от права собственности на аварийное жилое помещение, не заключено 5 договоров социального найма жилого помещения. Дома не снесены. В бюджете Гагаринского городского поселения на 2014 год заложены 100 000 рублей, работы будут произведены во II квартале 2014 года.

По муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2013 года переселен 1 многоквартирный жилой дом – улица Ленина дом №31, общая площадь переселяемых жилых помещений в указанных домах, подлежащих сносу равна 134,6 квадратных метров.

Общий объем финансирования по муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2013 год составляет 7 397 548 рублей, из них:

- Средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 965 031 рублей;

- Средства бюджета Смоленской области – 210 741 рублей;

- Средства бюджета Гагаринского городского поселения – 5 221 009 рублей (Из них: участие в программе – 1 922 031 рублей; дополнительное  финансирование на оплату разницы в площадях – 3 298 978 рублей).

Общее число переселенных граждан из  одного многоквартирного дома составляет 12 граждан из пяти жилых помещений (из которых 3 жилых помещения в муниципальной собственности и 2 жилых помещения в  частной собственности).

Общая площадь жилых помещений приобретенных по муниципальным контрактам  у ООО «СитиСервис» по адресу: г. Гагарин, ул. Новая, д.14, составляет 242,3 кв.м.

Все граждане были переселены в один многоквартирный дом, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Новая, дом 14. Застройщик данного дома ООО «СитиСервис».

Одно дело находится на рассмотрении в Гагаринском районном суде.

Со всеми переселенными гражданами заключены договора социального найма жилого помещения или договора мены жилого помещения, в зависимости от права собственности на аварийное жилое помещение, поскольку срок реализации данной программы - II квартал 2014 года. Дом не снесен. Снос запланирован на II квартал 2014 года.

По муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2014  год планируется переселить 4 многоквартирных жилых дома : улица Герцена дом №23; улица Ленина дом №55; улица Льва Толстого дом №16; улица Гагарина №81. Планируемая  общая площадь переселяемых жилых помещений в указанных домах, подлежащих сносу равна 797,6 квадратных метров.

Планируемый Общий объем финансирования по муниципальной адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на 2011-2012 года составляет 36 026 025 рублей, из них:

- Средства фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 9 415 309 рублей;

- Средства бюджета Смоленской области – 7 691 716 рублей;

- Средства бюджета Гагаринского городского поселения – 18 919 000 рублей (Из них: участие в программе – 7 691 700 рублей; дополнительное  финансирование на оплату разницы в площадях – 11 227 300 рублей).

Общее число планируемых к переселению граждан из 4 многоквартирных домов составляет 73 гражданина из 27 жилого помещения. Срок реализации данной программы II квартал 2015 года.

Срок реализации программ переселения граждан из ветхого и аварийного жилья на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области всех аварийных домов разработан до 2017 года и включает 4 многоквартирных дома: улица Смоленская набережная дом 20, улица Маяковского дом 25, улица Строителей дом 109, Ленина дом 29.

Главный  специалист по социальным и  жилищным

вопросам   Администрации города Гагарин                                   В. Д. Богачук